智能巡检小车项目
需求分析报告

基于 ROS2 的智能巡检、SLAM导航、视觉检测、传感器采集与APP控制

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于 ROS2 与 LLM 的智能巡检小车系统 |
| 优先级策略 | 先完成 P0/P1 基础功能支撑演示，LLM 作为最后加分项 |
| 组长 | 熊浩宇 |
| 视觉模块 | 韦雪 |
| 雷达导航 | 曹莹 |
| APP开发 | 李雨晨 |
| 传感器部分 | 王璐 |
| 版本 | V1.0 更新版 |

本文档用于实训项目立项、需求细化、开发验收和最终答辩说明。

一、文档依据与项目约束

本需求文档根据课程简介、智能小车使用手册及当前项目方案整理，重点解决“做哪些功能、由谁负责、如何验收、如何支撑演示”的问题。

| 依据/约束 | 提炼出的需求 |
| --- | --- |
| 课程基本需求 | 项目需覆盖 ROS2核心开发与分布式通信、SLAM建图与自主导航、AI边缘推理与多传感器融合、云平台集成与CI/CD流水线、APP控制小车运动。 |
| 智能小车平台能力 | 小车支持 Jetson Orin、激光雷达、深度相机、环境传感器、底盘控制，预置雷达避障、雷达跟随、视觉追踪、SLAM建图与自动导航等能力。 |
| 开发时间约束 | 中期前必须跑通P0核心链路；最终前完成P1巡检闭环；LLM只作为最后加分项，不能影响基础演示。 |
| 答辩要求 | 每名成员必须有技术模块、实验结果、截图/视频和可讲内容，不能只负责文档。 |

二、项目立项与需求细化

2.1 项目定位

项目定位为“实验室/校园场景下的智能巡检小车”。系统以小车为移动载体，通过APP/网页下发任务，基于ROS2完成底盘控制、雷达避障、SLAM建图、自主导航、视觉检测和环境传感器采集，并通过任务日志和前端展示形成可演示的巡检闭环。

2.2 需求细化思路

| 层级 | 说明 | 本项目落地方式 |
| --- | --- | --- |
| P0 必做功能 | 保证项目可运行、可演示、可答辩 | 控制小车、ROS2通信、雷达避障、SLAM建图、自主导航、视觉画面/检测、传感器采集、数据展示。 |
| P1 推荐功能 | 让项目从“功能堆叠”变成“巡检系统” | 固定A/B/C巡检点、巡检点打卡、异常检测、任务日志、统一前端展示。 |
| P2 加分功能 | 提升创新性，但不影响基础演示 | LLM自然语言任务解析、异常解释、巡检报告生成。LLM最后做，并准备模拟接口兜底。 |

三、用户角色与典型场景

| 用户/角色 | 使用目标 | 典型操作 |
| --- | --- | --- |
| 操作员/演示人员 | 通过APP或网页控制小车并下发巡检任务 | 手动控制前进、后退、转向、停止；选择巡检点；查看任务状态。 |
| 巡检系统 | 执行固定路线巡检，记录传感器、视觉和导航信息 | 导航到A/B/C点，采集环境数据，执行视觉检测，记录异常。 |
| 答辩评审老师 | 确认项目是否覆盖课程基本需求与成员贡献 | 查看PPT、文档、代码仓库、演示视频、现场演示。 |
| 组内开发成员 | 按模块开发、联调和提交成果 | 提交代码、测试记录、日志、截图和模块说明。 |

四、系统范围与边界

| 类别 | 纳入范围 | 暂不纳入/后置 |
| --- | --- | --- |
| 运动控制 | APP/上位机控制小车前进、后退、左转、右转、停止和速度控制。 | 不从零实现底盘电机驱动，优先复用小车已有底盘能力。 |
| 雷达导航 | 雷达数据读取、避障、SLAM建图、地图保存、目标点导航、固定巡检路线。 | 不从零实现SLAM算法，优先完成配置、启动、联调和演示。 |
| 视觉AI | 摄像头接入、OpenCV/YOLO目标检测、截图保存、检测结果进入任务日志。 | 不强制训练自定义模型，先使用现成模型或固定目标。 |
| 传感器 | 温湿度、烟雾、PM2.5、光照、气压等数据采集与异常规则。 | 不追求传感器数值绝对精确，重点展示采集链路和规则判断。 |
| LLM | 自然语言转任务JSON、异常解释、巡检报告生成。 | 不让LLM直接控制底盘；LLM最后做并准备模拟接口。 |
| 云/CI/CD | Git/Gitee托管、分支管理、README、启动脚本、CI基础检查。 | 不建设复杂云平台，数据上报作为可选扩展。 |

五、功能需求

5.1 P0 必做功能

| 编号 | 功能模块 | 需求描述 | 负责人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-P0-01 | 基础环境与连接 | 完成小车上电、联网、远程连接，确认ROS2环境可用。 | 熊浩宇、李雨晨 | 能远程进入小车系统，能查看ROS2节点/Topic，形成环境记录。 |
| FR-P0-02 | APP/上位机控制 | 通过APP或网页按钮控制小车前进、后退、左转、右转、停止。 | 李雨晨 | 现场或视频展示小车按指令运动，并能可靠停止。 |
| FR-P0-03 | ROS2核心通信 | 使用ROS2 Topic/Service/Action串联底盘、雷达、相机、传感器和任务模块。 | 熊浩宇 | 输出ROS2节点表、Topic表、Launch脚本和通信日志。 |
| FR-P0-04 | 雷达数据读取 | 启动激光雷达，读取扫描数据，并在RViz或日志中展示。 | 曹莹 | 能看到雷达扫描或距离数据截图。 |
| FR-P0-05 | 雷达避障 | 根据雷达距离判断前方障碍物，触发减速、停止或绕开。 | 曹莹 | 用箱子/人阻挡，小车能停止或避让，有避障演示视频。 |
| FR-P0-06 | SLAM建图 | 使用激光雷达扫描环境生成地图并保存。 | 曹莹 | RViz中展示地图，保存地图文件。 |
| FR-P0-07 | 自主导航 | 在已建地图上设置目标点，小车自动规划路径并移动。 | 曹莹 | 能执行一次目标点导航，保留导航视频或截图。 |
| FR-P0-08 | 摄像头接入 | 接入深度相机/摄像头并读取画面。 | 韦雪 | 前端或窗口中可显示摄像头画面。 |
| FR-P0-09 | 视觉检测 | 识别人、障碍物、标志物或危险异物，并输出类别、位置、置信度。 | 韦雪 | 能显示检测框或检测结果JSON。 |
| FR-P0-10 | 传感器采集 | 读取温湿度、烟雾、PM2.5、光照、气压等至少一种环境数据。 | 王璐 | 能展示实时数据，并记录样例。 |
| FR-P0-11 | 数据展示 | APP/网页展示小车状态、传感器数据、视觉结果和任务日志。 | 李雨晨 | 有前端页面或APP界面截图/视频。 |
| FR-P0-12 | 工程提交 | 维护代码仓库、README、启动脚本、测试记录、视频和文档。 | 熊浩宇 | 仓库结构清晰，提交记录、README、脚本和文档齐全。 |

5.2 P1 推荐功能

| 编号 | 功能 | 需求描述 | 负责人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-P1-01 | 固定路线巡检 | 预设A/B/C巡检点，小车依次前往。 | 曹莹、熊浩宇 | 能展示巡检点路线，至少完成短距离路径演示或视频。 |
| FR-P1-02 | 巡检点打卡 | 到达巡检点后记录时间、坐标/点位、传感器值和视觉检测结果。 | 熊浩宇、王璐 | 生成打卡日志，包含点位、时间和数据。 |
| FR-P1-03 | 异常检测 | 根据烟雾、PM2.5、温湿度、障碍物、人员等规则生成异常事件。 | 王璐、韦雪、曹莹 | 能展示至少一种异常规则和对应告警/日志。 |
| FR-P1-04 | 任务日志 | 记录任务开始、导航、到点、检测、采集、异常、结束等事件。 | 熊浩宇 | 完整流程有日志，可用于报告生成和答辩展示。 |
| FR-P1-05 | 前端可视化 | 统一展示地图/状态/视频截图/传感器/日志。 | 李雨晨 | 前端页面能集中展示核心巡检信息。 |

5.3 P2 LLM 拓展功能

LLM只在P0/P1基础功能稳定后接入。LLM不直接控制底盘，输出必须经过任务调度模块校验或模拟接口转换。

| 编号 | 功能 | 需求描述 | 负责人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-P2-01 | 自然语言任务解析 | 将“巡检实验室一圈，经过A/B/C点，遇到障碍物停止”转换为结构化JSON任务。 | 熊浩宇、李雨晨 | 能展示输入文本、输出JSON、可用动作白名单。 |
| FR-P2-02 | 异常解释 | 根据传感器异常、视觉异常或避障事件生成解释和处理建议。 | 王璐、熊浩宇 | 能用样例异常生成一段说明。 |
| FR-P2-03 | 巡检报告生成 | 根据任务日志、传感器值、视觉检测结果生成结构化巡检报告。 | 王璐、熊浩宇 | 能生成报告文本或报告页面。 |
| FR-P2-04 | 模拟LLM接口兜底 | 在网络或大模型不可用时，用规则/模板返回固定JSON和报告。 | 熊浩宇 | 答辩时能不依赖外网完成LLM演示。 |

六、非功能需求

| 编号 | 类别 | 需求描述 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 安全性 | 遇到障碍物、烟雾异常、通信异常或人工停止指令时，小车应进入停止或安全状态。 | 避障/停止演示，安全规则说明。 |
| NFR-02 | 稳定性 | 关键演示必须有现场版和录屏兜底；P0功能优先稳定，不因LLM影响演示。 | 提交演示视频，保留短流程现场演示。 |
| NFR-03 | 可维护性 | 代码按APP、雷达导航、视觉、传感器、任务调度、LLM等模块划分。 | 检查仓库目录、README和启动脚本。 |
| NFR-04 | 可复现性 | 每个模块提供启动命令、配置说明和测试步骤。 | 使用手册/README能指导复现。 |
| NFR-05 | 可演示性 | 所有功能应有可见结果：地图、检测框、传感器值、任务日志、报告。 | PPT、截图、视频或现场展示。 |
| NFR-06 | 可测试性 | 每个核心模块至少设计2个测试用例，最终有完整巡检流程测试。 | 测试报告中记录步骤、结果和问题。 |
| NFR-07 | 工程规范 | 使用Git/Gitee管理代码，保留分支、提交记录、README、运行说明。 | 提交仓库地址和CI/CD说明。 |

七、系统概要需求

系统采用“APP/网页控制台 - 任务调度 - ROS2节点 - 小车硬件”的分层思路。LLM作为最后增强层接入，先不影响底层运动控制。

| 层级 | 模块 | 核心职责 | 主责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交互层 | APP/网页控制台 | 任务下发、手动控制、地图/状态/传感器/日志/检测结果展示。 | 李雨晨 |
| 调度层 | 任务调度/日志模块 | 维护任务状态机，收集导航、检测、采集、异常事件。 | 熊浩宇 |
| 机器人层 | 雷达导航模块 | 雷达扫描、避障、SLAM建图、目标点导航、固定路线巡检。 | 曹莹 |
| 机器人层 | 视觉模块 | 相机接入、目标检测、截图保存、检测结果输出。 | 韦雪 |
| 机器人层 | 传感器模块 | 环境数据采集、异常规则判断、巡检点数据记录。 | 王璐 |
| 增强层 | LLM网关/报告模块 | 自然语言任务解析、异常解释、报告生成。 | 熊浩宇、王璐 |
| 工程层 | Git/CI/CD/脚本 | 仓库管理、分支协作、启动脚本、自动检查、版本交付。 | 熊浩宇 |

八、需求-人员责任矩阵

| 人员 | 主责模块 | 必须交付 | 协作接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熊浩宇 | 组长、系统集成、ROS2架构、任务调度、Git/CI/CD | 需求拆解、仓库、接口表、Launch/启动脚本、任务日志、P0/P1联调、LLM兜底Demo。 | 对接所有模块，统一演示流程和最终文档。 |
| 韦雪 | 视觉模块 | 摄像头接入、画面读取、目标检测/追踪、检测结果JSON、截图/视频。 | 向APP展示提供视觉结果，向任务日志/LLM提供检测结果。 |
| 曹莹 | 雷达导航 | 雷达数据、避障、SLAM地图、目标点导航、固定巡检点、导航测试视频。 | 向任务日志提供导航状态和到点事件，向APP展示提供地图/状态。 |
| 李雨晨 | APP开发 | APP/网页控制台、手动控制、状态展示、传感器/视觉/日志展示、LLM结果展示。 | 接收各模块数据，作为最终演示入口。 |
| 王璐 | 传感器部分 | 传感器数据读取、异常规则、巡检点数据记录、报告数据整理。 | 向APP展示和任务日志提供环境数据，向LLM提供报告素材。 |

九、课程基本需求覆盖矩阵

| 课程要求 | 项目对应功能 | 主负责人 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROS2核心开发与分布式通信 | ROS2节点/Topic/Launch、任务调度、模块联调。 | 熊浩宇 | 展示节点表、Topic列表、日志和启动脚本。 |
| SLAM建图与自主导航 | 雷达扫描建图、地图保存、RViz展示、目标点导航、固定路线巡检。 | 曹莹 | 展示地图、导航视频、导航测试记录。 |
| AI边缘推理与多传感器融合 | 视觉检测、传感器采集、雷达避障、异常规则与任务日志融合。 | 韦雪、王璐、曹莹 | 展示检测框、传感器数据、异常日志。 |
| 云平台集成与CI/CD流水线 | Git/Gitee仓库、分支管理、README、启动脚本、CI基础检查、最终版本交付。 | 熊浩宇 | 展示仓库地址、提交记录、CI说明和Release/提交包。 |
| 开发APP控制小车运动 | APP/网页控制台，支持前进、后退、转向、停止和状态展示。 | 李雨晨 | 现场或视频展示APP控制小车运动。 |

十、验收标准

10.1 中期检查验收

| 模块 | 负责人 | 中期最低成果 |
| --- | --- | --- |
| 项目架构与分工 | 熊浩宇 | 架构图、分工表、甘特图、仓库初版。 |
| APP控制 | 李雨晨 | 能控制小车前进、后退、转向、停止。 |
| 雷达/SLAM | 曹莹 | 雷达出数据，RViz能看到扫描或地图；至少有SLAM/导航初版进度。 |
| 视觉 | 韦雪 | 摄像头能显示画面，最好能显示检测框。 |
| 传感器 | 王璐 | 能显示至少一种环境传感器数据。 |
| LLM Demo | 熊浩宇/王璐 | 仅需输入一句话输出任务JSON，可不接真实小车。 |

10.2 最终答辩验收

| 序号 | 演示内容 | 负责人 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打开APP/网页控制台 | 李雨晨 | 能看到任务入口、小车状态、传感器/日志区域。 |
| 2 | 手动控制小车运动 | 李雨晨 | 前进、后退、转向、停止动作可展示。 |
| 3 | SLAM地图与目标点导航 | 曹莹 | 显示地图，执行目标点导航或播放稳定视频。 |
| 4 | 雷达避障 | 曹莹 | 前方放置障碍，小车停止或避让。 |
| 5 | 传感器采集与异常规则 | 王璐 | 显示实时数据和异常判断。 |
| 6 | 视觉检测 | 韦雪 | 显示检测框、类别或检测结果。 |
| 7 | 巡检日志与完整流程 | 熊浩宇 | 串联导航、检测、采集、异常、结束事件。 |
| 8 | LLM任务解析/报告生成 | 熊浩宇/王璐 | 作为加分项展示自然语言转JSON和报告生成。 |

十一、测试用例

| 编号 | 测试对象 | 测试步骤 | 预期结果 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 小车连接 | 上电、联网、远程连接小车。 | 可进入系统并执行命令。 | 熊浩宇/李雨晨 |
| TC-02 | APP控制 | 点击前进、后退、左转、右转、停止。 | 小车动作正确，停止可靠。 | 李雨晨 |
| TC-03 | 雷达数据 | 启动雷达节点并观察数据。 | RViz或终端显示扫描/距离数据。 | 曹莹 |
| TC-04 | 雷达避障 | 小车前方放置障碍物。 | 小车减速、停止或绕开。 | 曹莹 |
| TC-05 | SLAM建图 | 启动建图并移动小车。 | 生成并保存地图。 | 曹莹 |
| TC-06 | 自主导航 | 在地图上设置目标点。 | 小车向目标点移动并记录导航状态。 | 曹莹 |
| TC-07 | 视觉检测 | 摄像头前放置目标。 | 系统输出检测框或检测结果。 | 韦雪 |
| TC-08 | 传感器采集 | 读取环境传感器数据。 | 前端或日志显示实时数据。 | 王璐 |
| TC-09 | 异常规则 | 输入或制造异常数据样例。 | 系统生成异常日志或告警。 | 王璐 |
| TC-10 | 任务日志 | 执行一次巡检流程。 | 日志包含开始、到点、采集、检测、异常、结束。 | 熊浩宇 |
| TC-11 | LLM解析 | 输入自然语言巡检任务。 | 输出合法JSON任务。 | 熊浩宇 |

十二、风险与兜底方案

| 风险 | 影响 | 兜底方案 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| SLAM/导航不稳定 | 现场无法完整自动巡检。 | 提前录制稳定视频；现场只演示短距离导航或目标点导航。 | 曹莹 |
| LLM网络不可用 | 无法实时解析任务或生成报告。 | 准备模拟LLM接口和固定JSON；报告用模板生成。 | 熊浩宇/王璐 |
| 摄像头/YOLO效果差 | 识别结果不稳定。 | 限定识别对象和场景；使用固定标志物或颜色目标替代。 | 韦雪 |
| 传感器数据异常 | 数据不连续或不准确。 | 演示重点放在采集链路和异常规则；准备历史样例数据。 | 王璐 |
| APP/网页联调延迟 | 演示界面不完整。 | 保留命令行或脚本控制兜底；前端展示可用静态样例数据。 | 李雨晨 |
| 多人代码冲突 | 联调时间被拖慢。 | 组长维护主分支，模块开发用分支，合并前先跑基础启动脚本。 | 熊浩宇 |
| 现场小车没电/网络断开 | 演示中断。 | 提前充电，准备热点，保留视频兜底。 | 全员 |

十三、提交物需求

| 提交物 | 内容要求 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 日报 | 每名成员10天日报，记录完成内容、问题、明日计划。 | 全员 |
| 需求分析报告 | 需求、非功能需求、系统范围、分工、验收标准。 | 熊浩宇统稿，全员补充 |
| 概要设计文档 | 系统架构、模块设计、ROS2节点、接口、部署方式。 | 熊浩宇统稿，全员补充 |
| 开发与测试报告 | 每个模块的环境、实现、测试用例、结果截图。 | 全员分模块补充 |
| 项目使用手册 | 如何启动小车、下发任务、查看结果和处理异常。 | 李雨晨、熊浩宇 |
| 中期/最终PPT | 项目定位、架构、分工、进度、模块实现、成果展示。 | 熊浩宇统稿，全员提供素材 |
| 代码仓库 | README、启动脚本、配置文件、模块代码、提交记录。 | 熊浩宇维护，全员提交 |
| 演示视频 | 包含APP控制、导航、避障、视觉、传感器、日志/LLM。 | 熊浩宇组织，全员录制 |

十四、参考资料

《2026-实训 - 1. 课程简介》：项目内容、基本需求、进阶需求、课程安排、分组与答辩要求。

《智能小车使用手册》：设备构成、APP控制、SLAM建图与自动导航、雷达避障、目标追踪、自动循线等操作说明。

《智能巡检小车实训项目方案》：P0/P1/P2功能规划、LLM接入方案、五人分工和答辩准备。